## Slide 1
三、业务计划-研究部-新技术
AI风格感知
多任务学习
样本外验证
客户服务
投资行为管理
产品业务布局
投资研究交易
工业化投研 平台建设
1
2027年目标：验证AI风格感知与多任务学习的模型增益。
AI风格感知：检验PRIME思路的适用性
Q1整理宏观与风格指标，结合各类因子，为现有时序模型补充市场状态输入。
Q2比较有无风格感知的模型，检查不同市场阶段的因子权重与样本外表现。
多任务学习：共享GRU，预测不同期限
设置1、3、5日收益预测头，先以等权损失训练，与单一5日标签模型对比。
5日RankIC与成本后收益改善后，再研究自适应标签权重，另留独立样本检验。
模型验证：固定基线，保留实验依据
复用多数据源、分域损失测试，统一股票池和回测口径，按标签期限隔离训练与验证。
Q3至Q4交付AI模型对照报告与实验配置，说明增益来源、适用场景及失效条件。
Notes: 依据用户周报、月报及项目代码拟定2027年计划。PRIME风格感知和标签自适应均为待检验方向。自适应权重在验证集选择，独立样本仅用于最终检验。GRU与机器学习即本页AI技术的具体应用，不等同于大语言模型。

## Slide 2
三、业务计划-研究部-新策略
客户服务
投资行为管理
产品业务布局
投资研究交易
工业化投研 平台建设
因子输入
AI轮动
组合回测
监控复盘
微观结构
与预期因子
Q1至Q2积累Level2、成长及一致预期因子，统一清洗与检验。
以机器学习比较新增因子的预测贡献，剔除冗余信号。
风格感知
动态配权
Q2利用AI模型识别风格状态，研究不同因子的条件权重。
对比等权与ICIR配置，检验轮动收益是否来自风格暴露。
成本与
交易约束
固定行业、个股及换手约束，检查AI信号的成本后收益。
Q3将验证通过的组合纳入模拟盘，记录预测与执行偏差。
模型跟踪
人工复核
将风格和流动性指标接入监控面板，跟踪模型衰减。
Q3至Q4按月复盘超额与预警，人工决定保留或调整策略。
2
2027年目标：形成AI驱动的因子轮动与模拟跟踪方案。
Notes: 依据用户周报与月报拟定2027年计划。AI用于因子增量检验、风格感知和条件配权，监控与复盘保留人工判断。模拟盘仅纳入通过样本外与成本检验的原型，不将待研究功能写作已有成果。